Proyecto SAR

Documento de Informe de Cambios

EC-DIC. Versión 1.4
Fecha: 03/05/2018
Estatus: Restringido

Configuración de Elementos Software
En la siguiente tabla se concretan los identificadores y versiones de cada elemento de configuración que compone este documento. En la parte de identificación, la nomenclatura EC simboliza un elemento de configuración.

ID	Versión	Fecha	Descripción del Elemento/Cambios/ Versión	Realización	Validación	Revisión Formal
EC-DA	1.0	12/03/2018	Documento de Análisis inicial a nivel de los requisitos y casos de uso del sistema.	Equipo de Desarrollo	Equipo de Desarrollo	Jefe de proyecto
EC-DD	1.0	12/03/2018	Documento de diseño a nivel de arquitectura del sistema.	Equipo de Desarrollo	Equipo de Desarrollo	Jefe de proyecto
EC-DIC	1.0	5/04/2018	Documento de Informe de Cambios inicial.	Equipo de Desarrollo	Equipo de Desarrollo	Responsable de Revisiones
EC-DA	2.0	12/04/2018	Adición del requisito 001: Autenticación en el sistema.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DD	2.0	12/04/2018	Modificación del diagrama de clases para contemplar el captcha.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DIC	1.1	12/04/2018	Integración de la petición 1.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DA	3.0	23/04/2018	Modificación del requisito 002: Crear Proyecto.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DD	3.0	23/04/2018	Modificación del diagrama de clases y de secuencias de Crear Proyecto para incluir el tipo del proyecto.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DIC	1.2	23/04/2018	Integración de la petición 4.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DA	4.0	26/04/2018	Modificación del requisito 006: Especificar un nuevo requisito para un proyecto. / Se añade el caso de uso del nuevo requisito 18: validar requisito	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DD	4.0	26/04/2018	Modificación del diagrama de clases para incluir la espera de validación.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DIC	1.3	26/04/2018	Integración de la petición 5.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DA / Línea Base	5.0	03/05/2018	Adición del requisito 015: Generar Reporte.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DD / Línea Base	5.0	03/05/2018	Modificado el diagrama de clases para poder generar reportes.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones
EC-DIC / Línea Base	1.4	03/05/2018	Integración de la petición 3.	Equipo de Operación	Autoridad de Configuración	Responsable de Revisiones

Resumen

En este documento detallaremos los siguientes contenidos:

- Primero detallaremos a los responsables de gestionar los cambios en los documentos y sus actividades correspondientes.
- A continuación detallaremos el método mediante el cual unificaremos el canal para recibir las peticiones de cambio del cliente, que será mediante un formulario con unos cambios que detallaremos y explicaremos su uso por parte del que recibe las peticiones.
- Seguidamente tenemos una sección donde clasificamos las diferentes peticiones de cambio que recibimos del cliente según las categorías detalladas en [1]. Después detallamos los cambios que implican y les damos prioridad.
- También detallamos los requisitos del documento de análisis que fueron modificados para adecuar los cambios, y damos una matriz de trazabilidad para dichos cambios realizados.

Índice de Contenidos

1. Responsabilidades

Rol	Responsable/s	Actividades
Responsable de revisiones	Javier Gómez Martínez	Determinar los elementos a evaluar del cambio. / Determinar las entradas y salidas del proceso de cambio.
Transcriptor	Esther López Ramos / Álvaro de Nó Fernández	Registrar las decisiones tomadas por el resto del equipo en el proceso de evaluación y revisión del cambio.
Autoridad de configuración	Carlos Li Hu	Determinar que el versionado se ha realizado correctamente. / Responsable de las líneas base.
Representante de la empresa cliente	Antonio Amor Mourelle	Reportar de las modificaciones. / Determinar los criterios de aceptación de la modificación.

Tabla 1: Responsables de gestión de configuraciones del proyecto SAR
2. Formulario de petición de cambio
2.1. Plantilla de formulario

En esta subsección se muestran las plantillas elaboradas para el formulario de petición de cambios mediante Google Forms [2]. En la Figura 1, se muestra el contexto general de la petición en la que el cliente deberá especificar la empresa a la que representa, además de su identificación y un e-mail de contacto. Será obligatorio detallar los motivos que le han llevado a solicitar la petición y una descripción detallada del cambio propuesto. Opcionalmente podrá evaluar la prioridad de la petición de 1 a 5 puntos. La Figura 2 corresponde a una descripción más detallada del contexto específica para los reportes de errores en la que se solicitan los pasos necesarios para reproducir el error y un adjunto que aporte información relevante al mismo.

Figura 1: Sección 1 del formulario de petición de cambio.

Figura 2: Sección 2 del formulario de petición de cambio.

2.2. Peticiones recibidas

En las figuras 3 a 9 se muestran capturas de las peticiones recibidas por el responsable de la empresa cliente.

Figura 3: Petición 1.

Figura 4: Imagen adjunta de la petición 1.

Figura 5: Petición 2.

Figura 6: Imagen adjunta de la petición 2.

Figura 7: Petición 3.

Figura 8: Petición 4.

Figura 9: Petición 5.

3. Clasificación de peticiones

A continuación mostramos la Tabla 2, con las diferentes peticiones de cambio recibidas y las catalogamos según su tipología, prioridad y una estimación de esfuerzo que justificaremos debajo de la tabla. Se da más prioridad (valor 1) a un cambio con respecto a otro en la misma fecha si tiene un menor esfuerzo estimado.

ID-Petición	Fecha	Tipo	Prioridad	Esfuerzo estimado p-d
1	03/04/2018	Perfectivo	1	5
2	10/04/2018	Correctivo	1	0
3	10/04/2018	Perfectivo	2	15
4	17/04/2018	Perfectivo	1	2
5	17/04/2018	Perfectivo	2	5

Tabla 2: peticiones, prioridad y esfuerzo.

Petición 1:
Extender la funcionalidad de Ingreso al Sistema para que soporte el servicio de captcha (con el fin de evitar ataques de acceso por bots) luego de “x” intentos fallidos.
Esta petición de tipo perfectivo, implica modificaciones en el requisito de login.
Estimamos que conllevará un esfuerzo de 5 personas-día, pues hay que rediseñar el módulo de login para que implemente validación mediante captcha, además de comprobar el número de intentos mediante el uso de sesiones.

Petición 2:
El banner de la Aplicación SAR de la parte superior aparece descentrado, lo cual no es deseable.
Esta petición es de tipo correctivo y sólo implica modificación de un .css en el front end. Sin embargo, al probar el fallo en su equipo, el técnico no puede reproducirlo. Por ello, cerramos el incidente y se lo notificamos al cliente por si decide enviar un nuevo informe de error. No es necesaria revisión formal al no ser necesario realizar cambios.

Petición 3:
Dotar a la aplicación de una nueva funcionalidad para poder emitir reportes avanzados que muestren información personalizable, así como un historial detallado de los estados por los que ha pasado el proyecto.
Esta modificación es de tipo perfectivo e implica la modificación de código, documento de análisis y documento de diseño, incluyendo casos de uso y diagrama de clases. Implica un esfuerzo de 15 personas-día ya que hay que implementar un nuevo módulo grande y modificar alguna clase ya existente, como Proyecto.

Petición 4:
Al crear un proyecto se necesita clasificarlo en SCRUM, XP o TRADICIONAL.
Esta petición de tipo perfectivo, implica la modificación del requisito de crear proyecto para añadir la recogida de la clase del proyecto. Estimamos que conllevará un esfuerzo de 2 personas-día, pues hay que rediseñar la clase Proyecto incluyendo un atributo para indicar la clase cuando se cree el proyecto y crear una nueva enumeración de tipo de proyecto.

Petición 5:
Se desea que un requisito especificado quede en espera de validación por parte del ingeniero en requisitos.
Esta modificación es de tipo perfectivo ya que implica nueva funcionalidad. Estimamos un esfuerzo de 5 personas-día para esta tarea, ya que requiere rediseñar requisito e ingeniero para que incluyan el nuevo estado de espera y el método de validación.
4. Requisitos modificados
A continuación mostramos los casos de uso modificados o añadidos al Documento de Análisis (DA) junto a su fecha de cambio, para implementar los cambios pedidos por el cliente.

ID Requisito	Fecha
001	12/04/2018
002	23/04/2018
006	26/04/2018
015	03/05/2018

Tabla 3: Requisitos modificados

5. Matrices de trazabilidad de cambios
En la matriz de trazabilidad de cambios mostramos los documentos que fueron modificados para poder realizar cada cambio.

Identificación del Cambio	EC-DA	EC-DD	EC-DIC
Cambio 1	X	X	X
Cambio 2			X
Cambio 3	X	X	X
Cambio 4	X	X	X
Cambio 5	X	X	X

 Tabla 4: Matriz de trazabilidad de cambios
6. Referencias

[1] Apuntes de la Asignatura Ingeniería del Software. EPS-UAM. Unidades 6 – Mantenimiento y 7 – Gestión de Configuraciones.
[2] Documentación de Google Forms.
https://www.google.es/intl/es/forms/about/